Mám zvolenou rychlou implementační variantu: 1 MVC aplikace pro public web i admin, obsah v DB, struktura a theme v JSON, bez page builderu. Teď to skládám do konkrétní pořadové implementace včetně DB modelu a technických rozhodnutí.

Thought for 1m 28s

Níže je doporučený podrobný implementační plán Aldaman.cz postavený na nejrychlejší realizovatelné variantě MVP z analýzy a zároveň v souladu s pravidly pro .NET solution structure a konvence. Základní směr je tento: 1 ASP.NET Core MVC aplikace pro public web i admin, samostatné projekty Services, Persistence a Integrations.Email, MSSQL + EF Core Code First, ASP.NET Core Identity, Serilog, GlobalExceptionMiddleware, FluentValidation, xUnit, Tailwind, bez SPA a bez obecného page builderu. Struktura a theme budou v JSON, obsah v DB.

Rychlá rozhodnutí, která drží scope dole

Pro MVP bych fixně zvolil tyto varianty:

- Žádné samostatné WebAPI ani SPA. Public web i admin poběží v jednom MVC projektu. To je rychlejší na vývoj, DI, auth i deployment.

- Žádný obecný page builder. Jen předdefinované typy sekcí a editace obsahu. To je klíčové, jinak scope uteče.

- Struktura webu, navigace, homepage sekce, theme a locales v JSON souborech nasazených s aplikací; obsah v DB.

- Blog search v MSSQL/EF Core pomocí Like/Contains, bez Elasticsearch.

- Média na disk / volume, ne object storage. To je pro MVP nejrychlejší.

- Quill jako RTE. Je jednodušší a rychleji integrovatelný než robustnější alternativy.

- Žádná veřejná registrace. Uživatelé a role se seednou.

Implementační plán

0. Základní setup projektu

Cíl: založit čistou solution kostru, pipeline, základní konfiguraci a provozní minimum.

0.1 Založení solution a projektů

Vytvoř tuto strukturu:

Aldaman.sln
src/
  Aldaman.Web
  Aldaman.Services
  Aldaman.Persistence
integrations/
  Aldaman.Integrations.Email
tests/
  Aldaman.Web.Tests
  Aldaman.Services.Tests
  Aldaman.Persistence.Tests

To přesně odpovídá doporučenému směru pro MVC aplikace: Web + Services + Persistence, integrace oddělit jen pokud dávají smysl.

0.2 Target framework a základní balíčky

Vše postavit na .NET 10. Do řešení hned přidat:

- Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore

- Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

- Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

- Serilog.AspNetCore

- FluentValidation.AspNetCore

- xunit

- Tailwind / Node toolchain

- knihovnu pro HTML sanitizaci

- knihovnu pro zpracování obrázků jen pokud bude nutná už v MVP

To je v souladu s pravidly solution i analýzou.

0.3 Interní struktura projektů

Doporučené minimum:

Aldaman.Web

Areas/
  Admin/
Controllers/
Middleware/
Extensions/
Configuration/
Models/
  Requests/
  Responses/
ViewModels/
Views/
wwwroot/

Aldaman.Services

Interfaces/
Services/
Dtos/
Validators/
Mappings/

Aldaman.Persistence

Context/
Entities/
Configurations/
Repositories/
Migrations/
Seed/

Aldaman.Integrations.Email

Clients/
Options/
Services/
Dtos/

To odpovídá pravidlům v dotnet-sln-rules.md.

0.4 První infrastrukturní věci

Hned v bodu 0 připrav:

- appsettings.json, appsettings.Development.json

- options classes pro DB, email, media storage, site config

- extension methods typu AddApplicationServices(), AddPersistence(), AddEmailIntegration()

- GlobalExceptionMiddleware

- Serilog bootstrap

- HTTPS redirection

- security headers baseline

- Tailwind build skripty

- základní layout public/admin

- EditorConfig, Directory.Build.props, případně stylecop jen pokud nebude brzdit

0.5 Konvence

Od začátku držet:

- lehké controllery

- business logiku mimo controllery

- data access mimo Web

- explicitní názvy

- get-only properties preferovaně před readonly field, pokud to dává smysl

- minimální nutnou přístupnost

- sealed / internal tam, kde dávají smysl

- using místo plně kvalifikovaných názvů

- var jen když je typ na řádku jasný

To všechno je explicitně v pravidlech.

1. Stabilizace MVP scope do implementovatelné podoby

Než začne DB a kód, uzamkl bych tyto funkční hranice:

- pevně definované page keys: home, about, services, music-therapy, events, gallery, blog, contact

- pevně definované section types: Hero, RichText, Gallery, VideoEmbed, Cards, ContactCta

- homepage bude kompozitní, ostatní stránky jednodušší

- editor smí měnit obsah, superadmin smí měnit JSON config

- žádné drag&drop, žádné custom block types z UI

Toto je nejdůležitější scope lock celého projektu.

2. Návrh konfigurační vrstvy v JSON

Tohle řeš dřív než DB, protože config ovlivní routing, rendering i admin formuláře.

2.1 Doporučené soubory

Např.:

/config/site-settings.json
/config/navigation.json
/config/home-sections.json
/config/theme.json
/config/locales.json

2.2 Co v JSON držet

V JSON bych držel jen to, co není běžný redakční obsah:

- dostupné jazyky

- menu

- pořadí sekcí na homepage

- zapnutí/vypnutí sekcí

- theme barvy a pár layout voleb

- page registry a route klíče

To odpovídá doporučené interpretaci „nastavitelnosti“ v analýze.

2.3 Co v JSON naopak nedržet

Nedávat do JSON:

- běžné texty stránek

- blog články

- kontaktní zprávy

- media metadata

- SEO obsah editovaný redaktorem

To patří do DB.

3. Návrh DB entit

Pro nejrychlejší MVP doporučuji nevytvářet obecný relační page builder přes PageContentBlocks jako samostatné řádky, ale použít page-level content JSON pro konkrétní stránku a jazyk. Analýza tuto variantu výslovně uvádí jako levnější a pragmatickou.

3.1 Identity entity

AppUser : IdentityUser<Guid>

Pole navíc jen pokud je opravdu potřebuješ:

- DisplayName

- IsActive

- CreatedAtUtc

AppRole : IdentityRole<Guid>

Bez zbytečných rozšíření.

Role:

- SuperAdmin

- Admin

- Editor

Veřejná registrace nebude. Uživatelé a role se seednou.

3.2 Obsah stránek

PageDefinitionEntity

Účel: katalog systémových stránek.

Pole:

- Id

- PageKey — unikátní, např. home, about

- RouteSegment

- IsHomePage

- IsActive

- DefaultSortOrder

- CreatedAtUtc

- UpdatedAtUtc

Poznámka: tohle není redakční obsah. Je to systémový registr stránek.

PageContentEntity

Účel: obsah konkrétní stránky pro konkrétní jazyk.

Pole:

- Id

- PageDefinitionId

- LanguageCode — cs, en

- Title

- Slug

- SeoTitle

- SeoDescription

- SectionsJson

- IsPublished

- PublishedAtUtc

- CreatedAtUtc

- UpdatedAtUtc

SectionsJson bude serializovaný payload sekcí stránky. Tím odpadne samostatná entita PageContentBlockEntity a výrazně klesne pracnost MVP.

Doporučený tvar SectionsJson

Například pole objektů:

[
  {
    "type": "Hero",
    "heading": "Aldaman",
    "subheading": "Text...",
    "primaryButtonText": "Kontakt",
    "primaryButtonUrl": "/cs/kontakt",
    "backgroundMediaId": "..."
  },
  {
    "type": "RichText",
    "heading": "O mně",
    "html": "<p>...</p>"
  }
]

To je dostatečně flexibilní a stále levné.

3.3 Média

MediaAssetEntity

Pole:

- Id

- OriginalFileName

- StoredFileName

- RelativePath

- ContentType

- FileSize

- Width

- Height

- AltText

- Title

- UploadedAtUtc

- UploadedByUserId

- IsImage

- IsVideo

- IsActive

Pro MVP stačí diskové uložení + metadata v DB.

3.4 Blog

BlogPostEntity

Pole:

- Id

- CoverMediaAssetId

- PublishedAtUtc

- IsPublished

- CreatedAtUtc

- UpdatedAtUtc

- CreatedByUserId

- UpdatedByUserId

BlogPostTranslationEntity

Pole:

- Id

- BlogPostId

- LanguageCode

- Title

- Slug

- Perex

- BodyHtml

- SearchText

- SeoTitle

- SeoDescription

Tento split je správný: publikační metadata jazykově nezávisle, obsah po jazycích. Přesně to odpovídá doporučenému blog modulu.

3.5 Kontakt

ContactMessageEntity

Pole:

- Id

- LanguageCode

- Name

- Email

- Phone

- Subject

- Message

- ConsentToProcessing

- State — Pending, Sent, Failed

- SentAtUtc

- FailureReason

- CreatedAtUtc

- ClientIp

- UserAgent

Analýza doporučuje ukládání do DB a stavový průchod Pending → Sent/Failed. To je správně a auditovatelné.

3.6 Volitelné lehké entity

AuditLogEntity nebo AdminAuditEntity

Jen pokud chceš lehký audit od začátku. Pro MVP klidně minimalisticky:

- Id

- EventType

- EntityName

- EntityId

- PerformedByUserId

- CreatedAtUtc

- DataJson

Není nutné to dělat velké. Klidně až po core funkcích.

4. EF Core, DbContext, konfigurace a migrace

Po návrhu entit hned udělat persistence vrstvu.

4.1 AldamanDbContext

Bude obsahovat:

- Identity tabulky

- PageDefinitions

- PageContents

- MediaAssets

- BlogPosts

- BlogPostTranslations

- ContactMessages

- případně audit

4.2 Fluent konfigurace

Pro každou entitu vlastní IEntityTypeConfiguration<T>.

Důležité indexy:

- PageDefinition.PageKey unique

- PageContent(PageDefinitionId, LanguageCode) unique

- PageContent.Slug unique v rámci jazyka

- BlogPostTranslation(BlogPostId, LanguageCode) unique

- BlogPostTranslation(LanguageCode, Slug) unique

- ContactMessage.CreatedAtUtc

- MediaAsset.UploadedAtUtc

4.3 První migrace

První migrace by měla zahrnout:

- Identity

- core content entity model

- seed rolí

- seed 1 superadmin uživatele

- seed PageDefinition záznamů

4.4 Seed

Seeduj:

- role

- výchozí admin účet

- page definitions

- případně základní prázdný page content pro cs

5. Aplikační contracts a DTO vrstva

Dřív než začneš psát controllery, definuj služby a DTO.

5.1 Services interfaces

Např.:

- IPageService

- IBlogService

- IMediaService

- IContactService

- ISiteConfigurationService

- IAdminDashboardService

5.2 DTOs

Např.:

- PageDetailDto

- PageEditDto

- PageSectionDto

- BlogPostListItemDto

- BlogPostDetailDto

- MediaAssetDto

- ContactMessageDto

5.3 Request/ViewModel separation

Public formuláře dej do Models/Requests, admin formuláře a Razor UI modely do ViewModels. To odpovídá pravidlům.

6. Identity, přihlášení a admin shell

Teď teprve stavět admin.

6.1 Identity konfigurace

Nastavit:

- cookie auth

- lockout

- password policy

- secure cookies

- login/logout

- authorization policies podle rolí

6.2 Admin area

V Aldaman.Web vytvořit Areas/Admin.

Základ:

- Admin/HomeController

- Admin/PagesController

- Admin/BlogController

- Admin/MediaController

- Admin/ContactMessagesController

6.3 Admin layout

Nejdřív jen jednoduchý shell:

- levé menu

- dashboard

- breadcrumbs

- flash messages

- shared validation summary

Nepřehánět UX v první vlně.

7. Public web shell a routing

Tady vznikne první viditelný výsledek.

7.1 Routing

Doporučuji culture-prefix routing:

- /cs

- /cs/o-mne

- /en/about

To analýza výslovně doporučuje jako explicitní pattern pro vícejazyčnost.

7.2 Public controllery

Stačí:

- HomeController

- PageController

- BlogController

- ContactController

7.3 Public layout

Uděláš:

- header

- footer

- navigation z JSON config

- theme barvy z JSON config

- homepage composition z JSON config

Výhoda: backend a rendering se začnou opírat o config dřív, než bude hotový celý CMS.

8. Implementace modulu stránek

Tohle je jádro MVP.

8.1 Rendering engine sekcí

V Services vrstvě vytvoř jednoduchý mechanismus:

- načti PageDefinition

- načti PageContent pro jazyk

- deserializuj SectionsJson

- pro každý section type vyber Razor partial

Např.:

- _HeroSection.cshtml

- _RichTextSection.cshtml

- _GallerySection.cshtml

- _VideoEmbedSection.cshtml

- _CardsSection.cshtml

- _ContactCtaSection.cshtml

8.2 Admin editace stránek

Nejrychlejší varianta:

- každá stránka má edit form

- nahoře metadata: Title, Slug, SEO

- níže seznam sekcí

- pro každou sekci jednoduchý editor podle typu

- ukládání zpět do SectionsJson

Nevytvářet drag&drop builder. Maximálně šipky nahoru/dolů pro pořadí sekcí.

8.3 Publikace

Do MVP stačí:

- IsPublished

- PublishedAtUtc

Žádný draft workflow navíc.

9. Rich text editor a sanitizace HTML

9.1 Editor

Zvolit Quill. Je to rychlá a rozumná MVP volba.

9.2 Ukládání

Quill obsah ukládat jako HTML.

9.3 Bezpečnost

Na serveru vždy:

- HTML sanitizace

- whitelist tagů a atributů

- zákaz script/event handler atributů

Analýza to označuje jako povinné minimum kvůli XSS.

10. Modul médií

10.1 Ukládání souborů

MVP varianta:

- wwwroot/uploads/... nebo mimo web root + vlastní file endpoint

- přejmenování souboru na GUID

- metadata do DB

10.2 Validace

Povinně:

- povolené MIME/type

- max size

- zákaz spustitelných formátů

- kontrola přípony i content type

To je přímo v doporučeních k bezpečnosti uploadů.

10.3 Admin UI

Nejdřív stačí:

- upload

- list

- detail

- delete/deactivate

- alt text/title editace

Galerie řešit jen přes výběr více MediaAsset v sekci.

11. Blog modul

Blog dělej jako samostatný modul, ne jako „další page type“. To je doporučený směr z analýzy.

11.1 Admin

- list článků

- create/edit

- překlady po jazykových záložkách

- cover image picker

- publish/unpublish

11.2 Public

- listing

- detail

- paging

- search

11.3 Search

V MVP stačí:

- Title

- Perex

- SearchText

Přes EF.Functions.Like / Contains. Bez fulltextu.

12. Kontaktní formulář

12.1 Public formulář

Pole:

- jméno

- e-mail

- telefon volitelně

- zpráva

- souhlas

- honeypot

12.2 Workflow

Přesně v tomto pořadí:

- validace

- uložení ContactMessage jako Pending

- pokus o e-mail

- update na Sent nebo Failed

To je doporučené i v analýze.

12.3 Email integrace

Do Aldaman.Integrations.Email dej:

- EmailOptions

- IEmailSender

- SmtpEmailSender

Z Web/Services se bude používat jen interface.

13. Vícejazyčnost

Vícejazyčnost musí přijít ještě před finálním polish, ale ne až úplně nakonec. Analýza výslovně varuje, že pozdní doplnění je drahé.

13.1 Konfigurace jazyků

Jazyky v JSON, typicky:

- cs

- en

13.2 Routing a resolving culture

- route prefix

- middleware / route-based culture selection

- fallback pravidlo při chybějícím překladu

13.3 Admin editace

U stránek i blogu:

- záložky CS / EN

- každý jazyk samostatně uložený

13.4 Fallback strategie

Pro MVP doporučuji:

- když chybí překlad stránky, stránku v daném jazyce nezobrazit

- když chybí drobný label z configu, fallback na cs

14. Security hardening

Tohle neodsouvat až na poslední den.

14.1 Minimum

- HTTPS only

- HSTS v produkci

- secure cookies

- antiforgery

- role-based authorization

- server-side validation

- HTML sanitizace

- upload restrikce

- rate limiting / honeypot na kontakt

- security headers

- neukládat citlivá data do logů

To je v souladu s analýzou i solution rules.

14.2 Middleware a exception handling

- GlobalExceptionMiddleware

- user-friendly error page pro public

- admin-friendly logging + correlation id

14.3 Logování

Serilog:

- request logging

- warning/error logs

- audit log u admin akcí aspoň minimalisticky

15. Testy

Podle rules použít xUnit.

15.1 Co testovat jako první

- PageService

- BlogService

- ContactService

- validátory

- serializaci/deserializaci SectionsJson

- slug uniqueness rules

- publish/unpublish logiku

15.2 Co netestovat zbytečně široce

Na MVP bych nedělal rozsáhlé UI snapshot testy. Stačí:

- jednotkové testy services

- pár integračních testů persistence

- pár smoke testů kritických controller flow

16. Deployment a provoz

16.1 Produkční minimum

- MSSQL

- ASP.NET Core host

- persistentní storage pro uploady

- SMTP konfigurace

- appsettings přes environment / secrets

- DB backup + upload backup

16.2 Konfigurace prostředí

Mít odděleně:

- Development

- Staging

- Production

16.3 Release checklist

- migrace

- seed admina

- ověření upload path

- SMTP test

- robots/sitemap

- health check

Doporučené pořadí realizace po milnících

M1 – Technický základ

Obsah:

- bod 0 až 4

- solution setup

- persistence

- Identity

- seed

- admin shell

- public shell

Výstup:

- běží web

- funguje login

- funguje DB

- existují základní stránky

M2 – CMS stránek

Obsah:

- page module

- section rendering

- admin editace

- Quill

- JSON config integration

Výstup:

- editor umí spravovat stránky

- homepage i podstránky jsou z CMS

M3 – Blog, média, kontakt

Obsah:

- media upload

- blog

- paging/search

- contact workflow

- email integrace

Výstup:

- public web je prakticky funkční MVP

M4 – Vícejazyčnost, bezpečnost, testy, deployment

Obsah:

- multilingual

- security hardening

- testy

- production config

- finální polish

Výstup:

- nasaditelné MVP

Toto rozložení odpovídá i milníkům v analýze.

Co bych v implementaci vědomě odložil po MVP

Do první verze bych nedával:

- generický page builder

- versioning obsahu

- workflow schvalování

- pokročilou media library

- komentáře pod blogem

- newsletter

- veřejné API

- object storage

- fulltext search engine

To přesně odpovídá tomu, co analýza doporučuje z MVP vynechat.

Praktický závěr

Nejrychlejší a zároveň technicky čistá cesta pro Aldaman.cz je:

- Aldaman.Web jako jediný MVC host pro public i admin

- Aldaman.Services pro business/use-case logiku

- Aldaman.Persistence pro EF Core + MSSQL + migrations

- Aldaman.Integrations.Email pro SMTP

- JSON config pro strukturu a theme

- DB pro obsah

- page content jako SectionsJson na úrovni stránky a jazyka

- Quill + server-side HTML sanitizace

- blog samostatně

- média na disk

- kontakt s perzistencí a stavem odeslání

- vícejazyčnost od začátku v datovém modelu

Tahle varianta je nejrychleji realizovatelná a zároveň přesně drží doporučený MVP rámec i architektonická pravidla z obou dodaných dokumentů.

Navazující krok dává smysl udělat jako konkrétní task breakdown po projektech a souborech: co přesně vytvořit v Aldaman.Web, Aldaman.Services, Aldaman.Persistence a Aldaman.Integrations.Email v pořadí implementace.